**POSTANOWIENIA UMOWNE**

Zamówienie o wartości poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) oraz konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 załącznika do Zarządzenia nr 572/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych zawarto umowę o następującej treści:

## PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont sanitariatu dziewcząt na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Bytomiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

**TERMIN PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY ORAZ TERMIN WYKONANIA**

§ 2

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi do 5 dni roboczych od zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w §1 w terminie **do 13.12.2024 r.**
3. Termin wykonania zamówienia jest rozumiany jako dzień zgłoszenia gotowości do odbioru robót.

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

1. wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z ofertą, przedmiarem robót, o których mowa w § 1, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności,
2. przejąć i zorganizować teren budowy,
3. wykonywać dokumentację fotograficzną na każdym etapie prowadzonych robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu,
4. przestrzegać przepisy bhp i p.poż.,
5. niezwłocznie usuwać wszelkie awarie i szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi pracami lub zaniechaniem ich wykonania,
6. oczyszczać na bieżąco pomieszczenia, teren i drogi zanieczyszczone podczas transportu związanego z realizacją przedmiotu umowy,
7. uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót,
8. koordynować prace realizowane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,
9. przestrzegać obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska i niezwłocznie informować o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na środowisko,
10. jako „wytwarzającego odpady” - stosować przepisy ustawy o odpadach,
11. w przypadkach, w których wymagana jest dokumentacja powykonawcza, dostarczyć ją Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót.

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY**

§ 4

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Wykonawcy w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności za:

1. zaistniałe zdarzenia i wypadki, których przyczyną będą prace prowadzone przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione lub zaniechanie wykonania tych prac,
2. znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturę techniczną,
3. jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia,
4. szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich w związku z realizacją umowy, przysługuje mu roszczenie regresowe do Wykonawcy w pełnej wysokości, uwzględniającej również wynikłe stąd koszty, z zastrzeżeniem ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

**WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

§ 5

1. Za wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............ zł netto + ......... % podatku VAT, tj. ............. zł. tj. **………………………** złbrutto (słownie: .................................................................).
2. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny brutto wskazane w ust.1 nie ulegają zmianie. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z ww. ceną brutto.
4. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy nr **..............................** w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz oświadczenia o treści jak w załączniku nr 2 do umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez strony umowy protokół odbioru robót bez zastrzeżeń co do wad istotnych.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust.4, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust.4 rachunek bankowy znajduje się na „białej liście podatników”, o której mowa w art.96b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że prowadzony jest do niego rachunek VAT. Wykonawca oświadcza, że właściwy dla Niego jest Urząd Skarbowy……………..
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Zakazuje się przelewu wierzytelności i przejęcia długu z tytułu umowy.
10. W przypadku zamówienia zawierającego podatek VAT Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności (MPP).

## ODBIORY ROBÓT

§ 6

1. Strony umowy przewidują:

1. odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
2. odbiór robót,
3. odbiór pogwarancyjny robót, o którym mowa w § 9 umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego pisemnie o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodności tych robót z umową. Po tym terminie Wykonawca może kontynuować roboty.

3. Zamawiający rozpocznie i zakończy czynności odbiorowe robót w ciągu 7 dni roboczych liczonych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru. Przedmiotem odbioru jest wykonanie całości przedmiotu umowy.

1. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru oraz – jeżeli dotyczy - niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym karty przekazania odpadów lub zaświadczenia o utylizacji materiałów z rozbiórki.

6. Zamawiający może odstąpić od odbioru robót lub czynności związanych z odbiorem, jeżeli okaże się, że roboty nie zostały wykonane w całości. Z czynności tych zostanie spisany protokół. Przerwanie czynności odbiorowych z powodu niewykonania robót w całości powoduje, że zgłoszenie gotowości do odbioru jest bezskuteczne.

7. W przypadku stwierdzania w czasie odbioru wad/usterek istotnych, tj. uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie zgłosi roboty do ponownego odbioru.

8. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad/usterek nieistotnych Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru, a Wykonawca do usunięcia wad/usterek nieistotnych na własny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad/usterek, o których mowa w ust. 7 i ust. 8, w wyznaczonym terminie lub w przypadku ich usunięcia w sposób nienależyty, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad/usterek.

## GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty, zastosowane materiały oraz urządzenia objęte umową 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi liczonych od dnia odbioru robót.
2. Jeżeli na zainstalowane urządzenia, materiały budowlane, instalacje itp./jeżeli dotyczy ich producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót.
3. Jeżeli w ramach wykonywania swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wolnej od wad rzecz wadliwą termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwróconej rzeczy naprawionej.
4. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej, w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub usterki przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.
5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek wykonanego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia.
6. W przypadku nie usunięcia wad/usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub ich usunięcia w sposób nienależyty, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad/usterek na koszt Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad.
7. Zamawiający przed upływem okresu gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę o terminie dokonania odbioru pogwarancyjnego, a Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w odbiorze.
8. Wady/usterki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za termin zakończenia czynności odbiorowych uważa się datę usunięcia wad/usterek i podpisania protokołu odbioru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania czynności jednostronnego odbioru pogwarancyjnego w przypadku uchylenia się Wykonawcy od udziału w tych czynnościach.
10. Przepisy § 8 ust. 4 i ust.8 stosuje się odpowiednio.
11. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

## PODWYKONAWCY

§ 8

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem podwykonawców w zakresie j.n.:

* 1. .......................................................................................................
	2. .......................................................................................................

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.

3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego wymagana jest również do każdej zmiany podwykonawcy, każdej zmiany umowy z podwykonawcą czy zmiany zakresu wykonywanych przez niego robót.

4. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4 nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą. Zamawiający, w szczególności, nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią nin. umowy.

6. Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do umowy lub projektu umowy jest równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy przez Wykonawcę z danym podwykonawcą.

 W takim przypadku Wykonawca może:

* 1. ponownie przedłożyć umowę lub projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego,
	2. przedłożyć umowę lub projekt umowy z nowym podwykonawcą,
	3. wykonać przedmiot umowy własnymi siłami.

7. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, na które Zamawiający wyraził zgodę, zostały – pod rygorem nieważności - sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia.

8. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia powyższe stosuje się odpowiednio.

## KARY UMOWNE

§ 9

1. Strony umowy ustalają stosowanie następujących kar umownych; Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:
	1. wadliwe wykonanie prac, gdy wady nie da się usunąć, a przedmiot umowy może być użytkowany lub niedotrzymania warunków wykonania prac - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,
	2. zwłokę w przekazaniu/przejęciu terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,
	3. zwłokę w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 2 umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
	4. zwłokę w usunięciu wad/usterek - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonych od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek,
	5. zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów, których termin złożenia został określony w umowie – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, w odniesieniu do każdego z ww. dokumentów, za każdy dzień zwłoki,
	6. zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonych od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek,
	7. odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, co spowodowało Zamawiającemu szkodę przewyższającą zastrzeżone w umowie kary umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót niewykonanych lub usunięcia wad/usterek robót wykonanych wadliwie.
6. Łączna maksymalna wysokość kar, jakich może dochodzić Zamawiający wynosi 40% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem ust. 2.

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:

1. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
2. gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 4 dni robocze,
3. gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,
4. w przypadku powstania wad nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy,
5. w przypadku niedotrzymania terminu przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust.3 umowy,
6. wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy;
7. w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy,
8. gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
	* 1. Odstąpienie od umowy – pod rygorem nieważności - winno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
		2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przerwać realizację przedmiotu umowy i dokonać – w terminie 7 dni – inwentaryzacji przeprowadzonych robót z udziałem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania inwentaryzacji przeprowadzonych robót bez udziału Wykonawcy, jeżeli w ww. terminie Wykonawca nie weźmie udziału w inwentaryzacji lub będzie utrudniał jej przeprowadzenie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

#  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

* 1. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają - pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu.
	2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
	3. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
	4. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, w przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, każda ze Stron umowy posiada prawo złożenia, do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wniosku o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu.
	5. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, Strony umowy rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
	6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

*Załączniki:*

* + 1. *Druk oświadczenia Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

 ……………….., dnia ………………..

NAZWA I ADRES PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE :

……………………………....................................……………...

………………………....................................…………………...

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY \***

Oświadczam, że wykonanie przedmiotu umowy,

tj....................................................................................................................................

odbyło się bez udziału podwykonawców.

......................................………………...

(pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY \***

Oświadczam, że wykonanie przedmiotu umowy dot. .................................................................................................. w Bytomiu odbyło się
z moim udziałem w zakresie wykonania ................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

a rozliczenie z tytułu wykonanych przeze mnie prac zostało dokonane w całości.

W związku z powyższym nie wnoszę obecnie i nie będę wnosić w przyszłości żadnych roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. \*\*

Oświadczam, że wykonanie przedmiotu umowy, tj. ............................................................................................................................................

w zakresie ..........................................................................................................................

........................................................................................................................................odbyło się bez udziału dalszych podwykonawców / z udziałem dalszych podwykonawców, których oświadczenia przedstawiam w załączeniu.\*\*

 ..........................................................................

 (pieczęć i czytelny podpis Podwykonawcy/
 dalszego Podwykonawcy)

\* wypełnić/podpisać właściwe

\*\* niewłaściwe przekreślić